测评时间周期：2024年6月-2024年8月。

测评地点：静态测试在中国科学院卫星软件评测中心、动态测试在
      ，测评主要时间节点及地点见下表。

表1-3测评时间和地点

| 序号 | 测评工作 | 起止时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 被测件接收 | 20240612-20240612 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评大纲编制 | 20240613-20240619 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评设计与实现 | 20240620-20240625 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 首轮测试 | 20240705-20240709 | 武汉体育中心123 |
|  | 第二轮测试 | 20240729-20240729 | 武汉体育中心123 |
|  | 测评总结 | 20240816-20240823 | 中国科学院卫星软件评测中心 |