# GB/T 28452-2012 第三级安全测评要求实现追踪表

说明：测评中心按标准条款逐条实现并验证，每完成一条由开发填写对应功能路径与简单操作，经确认后状态置为已完成。文档由 AI 维护，随代码同步提交。

| 序号 | 标准条款 | 要求是什么 | 对应功能路径 | 简单操作 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.1.1 | 用户身份鉴别：用户全局唯一UID与全生命周期一致；分级鉴别（特权用户双因子及以上）；鉴别信息掩码隐藏、存储传输加密；鉴别失败自动锁定/告警/终止会话；用户-主体绑定与行为溯源 | ①②已满足——首页-用户管理页（/dashboard/usermanage）；后端 /api/system/user/*；数据表 user_user（id 主键全局唯一、username 唯一索引）。③三权分立/④特权双因子/⑤传输加密/⑥失败锁定：方案讨论中；⑧单点登录：建议不做 | ①：用户管理新建用户名已存在的用户→被拦截并提示（后端 UsernameException）；②：编辑用户姓名、启用/禁用账号后用户 id 保持不变（user_user 表 id 可查证） | 进行中（①②已具备） |
| 2 | 7.1.2 | 抗抵赖：数据原发/接收证据自动留存（身份、时间戳、摘要），证据防篡改、可核验，行为不可抵赖 | 待实现 | — | 待开始 |
| 3 | 7.1.3 | 自主访问控制：客体创建者默认全权；授权/传播/回收可控；可限制权限扩散；文件与数据库多粒度管控；拦截越权访问 | 待实现 | — | 待开始 |
| 4 | 7.1.4 | 标记：主体/客体敏感标记的配置权限管控，标记与主体关联不可篡改，依据标记执行访问控制 | 待实现 | — | 待开始 |
| 5 | 7.1.5 | 强制访问控制：多级安全策略，三权分立与最小授权，MAC 范围覆盖主体与客体 | 待实现 | — | 待开始 |
| 6 | 7.1.6 | 安全审计：审计记录全覆盖（身份/事件/时间/结果），可查询追溯，超阈值告警，日志防篡改防删除 | 待实现 | — | 待开始 |
| 7 | 7.1.7 | 用户数据完整性保护：公开/一般/敏感数据在存储、传输、处理全流程完整性校验，发现篡改可恢复 | 待实现 | — | 待开始 |
| 8 | 7.1.8 | 用户数据保密性保护：数据存储、传输、处理、资源释放全流程保密性（加密算法、密钥管理、剩余信息保护） | 待实现 | — | 待开始 |
| 9 | 7.1.9 | 备份与故障恢复：用户自主备份、系统定时增量备份、故障后数据恢复全流程 | 待实现 | — | 待开始 |
| 10 | 7.1.10 | 系统安全性检测分析：操作系统、数据库、应用层安全性检测评估（权限配置、漏洞扫描、安全基线核查） | 待实现 | — | 待开始 |