测评时间周期：2025年3月至2025年5月。

测评地点：静态测试在上海市中国科学院卫星软件评测中心、仿真测试在上海市中国科学院卫星软件评测中心、实物测试在某科技集团中心实验室。

测评主要时间节点及地点见下表所示。

表4-1测评时间和地点

| 序号 | 测评工作 | 起止时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 被测件接收 | 20250305~20250305 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评大纲编制 | 20250306~20250312 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评大纲评审 |  |  |
|  | 测评设计与实现 | 20250313~20250318 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评执行 |  | 中国科学院卫星软件评测中心、某科技集团中心实验室 |
|  | 测评总结 |  | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评总结 | / | / |