测评时间周期：2024年6月-2024年8月。

测评地点：静态测试在中国科学院卫星软件评测中心、动态测试在武汉体育中心123，测评主要时间节点及地点见下表。

表4-1测评时间和地点

| 序号 | 测评工作 | 起止时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 被测件接收 | 20240612~20240612 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评大纲编制 | 20240613~20240619 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评设计与实现 | 20240620~20240625 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测试就绪评审 | T0 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评执行 | T1~T1+8 | 武汉体育中心123 |
|  | 测评总结 | T2~T2+3 | 中国科学院卫星软件评测中心 |

注：T0代表测试就绪评审时间；T1代表动态测试执行开始时间；T2代表测试报告编写开始时间