测评时间周期：2024年10月-2024年10月。

测评地点：静态测试在中国科学院卫星软件评测中心、动态测试在
      ，测评主要时间节点及地点见下表。

表4-1测评时间和地点

| 序号 | 测评工作 | 起止时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 被测件接收 | 20241021~20241021 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评大纲编制 | 20241022~20241028 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评设计与实现 | 20241029~20241103 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测试就绪评审 | T0 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评执行 | T1~T1+8 |  |
|  | 测评总结 | T2~T2+3 | 中国科学院卫星软件评测中心 |

注：T0代表测试就绪评审时间；T1代表动态测试执行开始时间；T2代表测试报告编写开始时间